|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |
| 河东区2022年城市环境综合整治实施方案任务清单 | | | | | |
| **序号** | **类别** | **项目** | **内容** | **责任部门** | **完成时限** |
| 1 | 全面提升园林绿化建管水平 | 提升园林绿化品质 | 做好入区道路、主干道路、次支道路、背街小巷的补绿补植工作。 | 区城管委 | 2022年9月30日 |
| 2 | 坚持高标准养护水平，积极参评市级精品绿化养护路、精品花坛、优美花园。 | 区城管委 | 2022年9月30日 |
| 3 | 建设提升公园绿化 | 提升改造公园绿化，充分利用我区现状绿地资源，计划提升改造大直沽中路街心绿地，方便市民就近游园，为市民创造良好宜居环境。 | 区城管委 | 2022年9月30日 |
| 4 | 强化古树名木保护 | 探索建立古树名木“树长制”，对我区古树名木建档登记，关注树木成长，组织养管复壮。规范树木迁移砍伐机制，确保古树名木保护到位。 | 区城管委  市规划资源局河东分局 | 2022年9月30日 |
| 5 | 加强园林绿化养管 | 实施精细养护管理，组织春、夏、秋季养管会战，抓好春季绿地返青水浇灌、防寒围挡拆除、树挂清理；及时做好修剪、补植补种、病虫害防治；夏季完成对遮挡交通信号灯、摄像头等树木的修剪工作；秋季做好杂草清除、绿地防寒防护等工作。 | 区城管委 | 2022年12月31日 |
| 6 | 全面提升环境卫生水平 | 强化环境卫生作业 | 严格执行主干道路机扫水洗全覆盖，确保各级道路作业时间和质量达标，做到道路清扫保洁作业覆盖率100%，可机扫水洗道路机械化作业覆盖率100%。 | 区城管委 | 长期坚持 |
| 7 | 加强对次支道路、背街小巷等环境卫生薄弱区域清扫保洁。 | 区城管委 | 长期坚持 |
| 8 | 加大公厕、转运站和垃圾箱桶等环卫设施保洁消杀力度，提升环卫设施维护管理水平。 | 区城管委 | 长期坚持 |
| 9 | 开展环境卫生清整 | 按照市城管委、区委、区政府的安排部署，开展“大清整、大清洗、大扫除”活动，清除居民社区、背街小巷、农贸市场、商业街区、公交场站、地铁站、停车场站等地区及周边各类垃圾杂物和卫生死角；组织清整“三站一场”重点窗口单位环境卫生。 | 区城管委  区住建委  区站区办  区民政局  区商务局  公安河东分局  交警河东支队  各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 10 | 严格治理宠物犬随地便溺问题，扎实推进流浪犬整治。 | 区城管委  公安河东分局  各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 11 | 清理公铁沿线等地区各类垃圾杂物和卫生死角。 | 区城管委  区站区办 | 2022年9月30日 |
| 12 | 确保河坡、堤岸无垃圾、杂草。 | 区城管委  各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 13 | 严格生活垃圾分类 | 推动生活垃圾分类示范街道创建，占比达到全区街道30%，拓展示范效应；加快推进生活垃圾分类箱房点（站）升级改造，落实桶前（箱房）值守工作，加强属地管理、四级联动，攻坚源头分类投放；建立密闭、高效的分类运输系统，运输车辆功能完好、外观标识清晰、干净整洁；强化日产日清，垃圾不落地，严格“混装混运”行为检查执法；营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围，实现入户宣传100%全覆盖。 | 区城管委  各街道办事处 | 2022年12月31日 |
| 14 | 治理机动车辆脏污 | 按照行业管理职责，抓好环卫作业车、工程运输车等城市运行保障车辆清洗保洁消杀。 | 区城管委  区住建委  区卫健委  公安河东分局  交警河东支队 | 2022年9月30日 |
| 15 | 发挥示范带头作用，抓好机关、企事业单位等公务车辆及工作人员机动车辆的治理。强化宣传引导，教育引导广大市民自觉保持社会机动车辆整洁。 | 区委宣传部  区机关事务管理局 | 2022年9月30日 |
| 16 | 全面提升市容市貌水平 | 整修沿街建筑立面 | 做好沿街建筑立面排查整修，重点做好中心城区主干道路、次支道路排查工作，清理乱吊乱挂，修复破损建筑立面，排除安全隐患，及时做好维护及排查抢险工作，打造安全干净整洁的城市道路环境。 | 区城管委  区住建委  各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 17 | 提升维护夜景灯光 | 加强城市景观照明设施管理,组织对海河沿岸，城市夜景灯光线等重点区域夜景灯光设施检修排查,确保设施开启率和完好率;及时更新联动画面内容,定时开启,营造好城市夜景氛围。加大路灯照明设施监管力度,定期查隐患、强整治、防风险。 | 区城管委 | 2022年9月30日 |
| 19 | 整治规范户外广告 | 强化户外广告日常管理，压实属地责任，狠抓精细化管理，加大对各类违法户外广告设施治理力度，切实做到及时发现、有效制止、高效整改，坚决遏制回潮反弹。 | 区城管委  各街道办事处 | 长期坚持 |
| 20 | 做好重要节日和重要活动气氛布置，组织户外LED显示屏和过街天桥等附属广告载体公益宣传；按要求组织升挂国旗、布置灯光装饰。 | 区城管委  各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 21 | 全面提升城市设施运维水平 | 强化道路桥梁维修 | 积极营造舒适、畅通、安全的道路通行环境,重点对市部署工作计划的道路进行维修。 | 区城管委 | 2022年9月30日 |
| 22 | 开展道路设施维护 | 对主次干道交通标志牌、交通护栏、隔离墩、防撞桶、水马等交通设施进行清洗油饰、维护更新,施划更新交通标线;清洗油饰路名牌、指示牌等公共服务设施;做好雨后各类设施及时清洗,确保设置规范、完好无损,与城市环境和谐统一。 | 区城管委  交警河东支队 | 2022年9月30日 |
| 23 | 开展城市家具治理 | 对各类果皮箱、垃圾桶、马路座椅、城市雕塑等加大清洗频次，维修破损、油饰更新、补齐缺失。 | 区城管委 | 2022年9月30日 |
| 24 | 对报刊亭加大清洗频次，维修破损、油饰更新、补齐缺失；治理改变经营性质和无主经营的报刊亭；做好附属广告载体公益宣传。 | 各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 25 | 全面提升城市环境秩序水平 | 治理规范沿街底商 | 加大力度治理店外摆卖、乱堆乱放、乱贴乱画、乱吊乱挂、乱摆乱卖、私设灯箱等行为。 | 区城管委  各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 26 | 治理规范未经行政许可擅自设置的商业牌匾，确保沿街底商整洁干净、规范有序。 | 区城管委  各街道办事处 | 2022年9月30日 |
| 27 | 治理整顿占路经营 | 对全市建成区范围内违法占路经营行为开展集中治理，以主次干道、窗口地区、学校、菜市场、社区周边为重点，加大执法巡查力度，依法取缔违法占路经营行为，防止复发反弹，确保环境秩序规范有序。 | 区城管委  区商务局  各街道办事处 | 2022年9月30日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | 治理规范停车秩序 | 加强道路机动车停车秩序管理，依法查处不按停车泊位停放、乱停乱放等问题。 | 交警河东支队 | 2022年9月30日 |
| 29 | 规范道路停车泊位管理，泊位线、编码清晰，公示牌内容规范。 | 区城管委 | 2022年9月30日 |
| 30 | 泊位区域内无违规占压现象，干净整洁。 | 各街道办事处  交警河东支队 | 2022年9月30日 |
| 31 | 规范互联网租赁自行车停放秩序，开展专项检查，加大治理力度；督促企业落实主体责任，按要求配足运维人员，对发现的问题及时清运、及时摆放、及时调度。 | 区城管委  交警河东支队 | 2022年9月30日 |
| 32 | 治理规范施工工地 | 严格文明施工要求，落实“工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输”，工棚搭建整齐美观。 | 区住建委 | 2022年9月30日 |
| 33 | 严格规范各类工地围挡，落实设置标准，更新破旧广告画面。 | 区住建委 | 2022年9月30日 |
| 34 | 严格治理工地运输车辆车轮带泥现象，做到工地出入口门区整洁美观，工程废弃物日产日清。 | 区城管委  区住建委 | 2022年9月30日 |