附件

河东区打好净土保卫战三年实施计划重点工程任务分解表

| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 相关部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎实推进土壤污染状况详查 | 实施企业用地土壤污染状况调查 | 启动企业用地土壤污染状况调查。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018 年 |
| 2 | 掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2020年 |
| 3 | 建设土壤环境质量监测网络 | 统一整合全区土壤环境质量监测点位，建成全区土壤环境质量监测网络。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018年 |
| 4 | 实现全区土壤环境质量监测点位全覆盖。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2020年 |
| 5 | 建设土壤信息化管理系统 | 利用环保、国土、规划等部门相关数据，建立土壤环境基础数据库建设完成土壤环境信息化管理平台，实现数据动态更新，建立数据共享机制。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018年 |
| 6 | 实施建设用地准入管理 | 实施建设用地土壤环境状况调查评估制度 | 全面落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，对拟收回土地使用权的重点行业企业用地和污水、垃圾、危险废物等各类污染集中处理处置设施用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由区房管局负责开展调查评估。 | 区环保局 | 区建委、区市容园林委、区商委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018年 |
| 7 | 严格用地准入 | 根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐年更新污染地块名录及其开发利用的负面清单。对暂不开发利用的污染地块，加强土壤污染风险管控。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018—2020年 |
| 8 | 符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。 | 区房管局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018—2020年 |
| 9 | 按照污染地块名录及开发利用的负面清单，在申报新增建设用地时，对列入污染地块名录的土地进行治理修复，合格后方可申报用地，不合格的，不予申报用地。 | 区房管局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018—2020年 |
| 10 | 实施建设用地准入管理 | 严格用地准入 | 依据市污染防治、规划要求及土壤环境质量调查结果，将针对污染土壤空间使用的原则和要求纳入城市总体规划。 | 规划河东分局 | 区建委 | 2020年 |
| 11 | 加强污染源监管 | 加强重点行业企业监管 | 根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018年 |
| 12 | 督促列入名单的企业每年自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。 | 区环保局 |  | 2018—2020年 |
| 13 | 区环保局对重点监管企业和工业园区周边开展环境监测 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、区财政局、各街道 | 2018—2020年 |
| 14 | 加强工业固体废物堆存场所管理，相关企业建立并实施工业固体废物堆存场所污染防控方案。 | 区环保局 | 区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2020年 |
| 15 | 加强进口废物监管，大幅减少进口种类和数量，2020年底前实现固体废物零进口。 | 区环保局 | 公安河东分局、各街道 | 2020年 |
| 16 | 加强污染源监管 | 加强重金属风险防控 | 建立涉重金属企业清单，结合排污许可制度，组织全面排查本市涉重金属重点行业企业，建立全口径涉重金属重点行业企业清单。 | 区环保局 | 区商委、区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018年 |
| 17 | 分解落实减排指标和措施，依照土壤污染防治目标责任书，将重金属减排目标任务分解落实到有关区及有关涉重金属重点行业企业明确相应的减排措施和工程。 | 区环保局 | 区商委、区建委、区房管局、规划河东分局、各街道 | 2018年 |
| 18 | 严格环境准入。严格涉重金属新建项目的审批，实施重金属污染物总量控制，坚持新增产能与淘汰产能重金属排放量减量置换的原则，控制新建项目重金属排放量。 | 区环保局 | 区商委、区建委、区房管局、规划河东分局各街道 | 2018—2020年 |
| 19 | 开展重金属污染整治，对涉镉等重金属行业企业开展排查整治，严厉打击涉重金属非法排污企业。 | 区环保局 | 区商委、区建委、区房管局、规划河东分局、公安河东分局、各街道 | 2018—2020年 |
| 20 | 加强污染源监管 | 强化危险废物管理 | 开展涉酸及涉危险废物企业大排查，建立并动态更新涉酸及涉危险废物企业清单。 | 区环保局 | 区商委、区建委、区房管局、规划河东分局区安监局、公安河东分局、各街道 | 2018年 |
| 21 | 推动北辰区、静海区建设废酸集中处置设施。 | 区环保局 | 市环保局 | 2018— |
| 对危险废物经营单位及危险废物产生单位开展危险废物规范化管理考核工作。 | 区环保局 | 区安监局、各街道 | 2020年 |
| 22 | 加强污染源监管 | 强化危险废物管理 | 开展废铅蓄电池收集和转移管理制度试点。 | 区环保局 | 区安监局、各街道 | 2018—2020年 |
| 23 | 防范生活污染 | 启动实施生活垃圾强制分类。 | 区容委 | 各街道 | 2018年 |
| 24 | 加快工业污染场地治理修复 | 完成天津一热电地块、汪庄子1号地污染地块治理与修复。 | 区环保局 | 区房管局 | 2018年 |
| 25 | 启动3522厂、天药等污染地块的环境监管。 | 区环保局 | 区房管局、相关企业 | 2019年 |