附件1

河东区2018年水污染防治实施计划重点任务表

一、全面控制污染物排放

| 序号 | 任务类别 | 2018年工作内容（工程项目） | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 狠抓工业污染防治 | 取缔严重污染企业 | 及时取缔发现的“十小”企业，防止死灰复燃。 | 区环保局 | 各街道办事处、区市场监管局 | 长期坚持 |
| 2 | 贯彻法律法规 | 贯彻实施新修订的《天津市污水综合排放标准》。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 3 | 强化城区生活污染治理 | 全面加强排水管网建设 | 完成全区合流制片区排查，加快推进污水管网混接点改造和合流制地区雨污分流管网改造。完成3公里雨污分流管网改造工程。 | 区建委 |  | 2018.12 |

二、全力节约保护水资源任务

| 序号 | 任务类别 | 2018年工作内容（工程项目） | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严守水资源开发利用控制红线 | 实施最严格水资源管理 | 按照市里统一部署要求，做好我区用水总量控制工作。 | 区建委 |  | 2018.12 |
| 2 | 组织开展水资源管理专项监督检查，严格实施问题整改。 | 区建委 |  | 2018.12 |
| 3 | 强化对新建、改建、扩建项目水资源论证报告或用水报告书审查。 | 区建委 |  | 2018.12 |
| 4 | 强化地热资源保护。 | 区房管局 |  | 2018.12 |
| 5 | 严守用水效率控制红线 | 严格用水效率管理 | 对非居民用水单位年度用水计划指标进行考核，存在问题限期整改。 | 区建委 | 各相关部门 | 2018.12 |
| 6 | 提高用水效率，提升城市节水水平，鼓励居民选用节水器具，继续进行节水型系列载体创建，加强节水宣传。 | 区建委 |  | 长期坚持 |
| 7 | 节水型器具使用率达到100%。 | 区建委 |  | 2018.12 |
| 8 | 推进公共建筑必须采用节水型器具。 | 区建委 |  | 2018.12 |
| 9 | 推进海绵城市建设，加大海绵城市试点项目建设力度。 | 区建委 |  | 2018.12 |
| 10 | 全区新建改造项目要落实海绵城市建设要求，建设“滞、渗、蓄、用、排”相结合的雨水收集利用设施。 | 区建委 |  | 长期坚持 |
| 11 | 严守水功能区红线 | 强化水功能区监管 | 定期对各水功能区水质进行监测，建立水功能区水质达标情况通报制度。 | 区环保局 |  | 2018.10 |
| 12 |  | 实施生态补水工程 | 适时安排生态补水，科学调度水利工程，实施河道水循环调度，改善城市水环境。实施水环境提升工程，配合市里完成月牙河泵站改扩建工程，新建南北月牙河联通、月牙河与北塘排水河联通等，实施雨水管道残留水及初期雨水治理工程。 | 区建委 |  | 2018.12 |

三、保障水生态环境健康

| 序号 | 任务类别 | 2018年工作内容（工程项目） | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合整治城市黑臭水体 | 配合市水务局、市排管处完成护仓河黑臭水体整治效果评估，保障黑臭水体治理成效。 | 区建委 |  | 2018.9 |

四、严格水环境风险控制任务

| 序号 | 任务类别 | 2018年工作内容（工程项目） | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防治地下水污染 | 按照市环保局要求，继续开展全区地下水基础环境状况调查工作。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 2 | 严格相关项目环评审批，要求石化生产存贮销售企业等区域要采取措施加强防渗处理并开展地下水自行监测。按照市里统一要求公开污染地块名录，开展修复试点。 | 区商务委、区审批局、区环保局 |  | 2018.12 |
| 3 | 继续推进全区加油站地下油罐更新为双层罐或完成防渗池设置工作。 | 区商务委 |  | 2018.12 |
| 4 | 严格防范水环境风险 | 根据国家有关要求及《国家优先控制化学品名录》，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。 | 区环保局 |  | 2018.10 |
| 5 | 完善突发环境事件应急机制，继续完善我区水污染应急预案。 | 区环保局 |  | 2018.10 |

五、大力推动经济结构转型升级任务

| 序号 | 任务类别 | 2018年工作内容（工程项目） | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进产业结构调整 | 依法淘汰落后产能 | 按照我市部署，做好我区2018年淘汰落后产能工作。 | 区商务委 |  | 2018.12 |
| 2 | 提高环境准入门槛 | 严格建设项目审批，依据我区“十三五”规划、主体功能区规划、生态保护红线、核准目录等文件，严格项目审批程序，不符合产业布局和产业结构的不予审批。 | 区审批局 |  | 长期坚持 |
| 3 | 实施差别化环境准入政策 | 停止审批工业园区外新建、改建、扩建新增污染物的工业项目。完善总量前置审批工作制度，新增主要污染物排放量项目要倍量替代。 | 区审批局 |  | 2018.12 |
| 4 | 优化空间布局 | 合理确定发展布局、结构和规模 | 鼓励发展低耗水高新技术产业，严格控制高耗水、高污染行业发展。 | 区发改委区建委 |  | 2018.12 |
| 5 | 海河等主要河流沿岸1公里范围内石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等生产装置及危险化学品仓储设施的企事业单位开展环境应急预案编制及环境隐患排查工作，控制环境风险。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 6 | 积极保护生态空间 | 严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。 | 规划河东分局 |  | 长期坚持 |

六、支持保障任务

| 序号 | 任务类别 | 2018年工作内容（工程项目） | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传贯彻法规标准 | 加大《中华人民共和国水污染防治法》宣传力度。对重点企业进行《天津市污水综合排放标准》宣传和培训。 | 区环保局 |  | 2018.10 |
| 2 | 全面提升监管水平 | 完善环境管理制度 | 继续开展主要水污染物排放总量减排工作，研究提出全区2018年主要水污染物减排指标，组织制定年度水减排计划并推动计划实施。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 3 | 健全环境监测体系 | 开展国考、市控、区控地表水断面水质月度监测。将总氮纳入监测，基本建成总氮监测体系。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 4 |  |  | 配合市环保局，对地表水入境断面和国考断面开展水量监测和调查。 | 区环保局 |  | 按月开展 |
| 5 | 强化污染源监管 | 开展排污许可、加油站防渗设施等重点领域专项环境执法行动，严厉查处无证排污、超标排放等环境违法行为。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 6 | 继续开展常态化执法，全面落实“双随机”制度。深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人。每季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理。 | 区环保局 |  | 按期开展 |
| 7 | 实行铁腕治污 | 配合市级部门，继续健全完善环境监督执法机制。 | 区环保局 |  | 2018.10 |
| 8 | 加大超标排放整治力度。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 9 | 强化公众参与和社会监督 | 依法公开环境信息 | 定期向媒体公布各街道水环境质量状况及排名情况。开展重点企业单位环境信息公开专项检查。 | 区环保局 | -- | 按季度开展 |
| 10 | 加强社会监督 | 开展公众开放活动，以区环境监测中心为公众开放点，向公众普及水环境保护科普知识。 | 区环保局 |  | 2018.10 |
| 11 | 定期通过媒体、政务微博微信向社会曝光典型案例，提升对环境违法行为的震慑力。 | 区环保局 |  | 按月开展 |
| 12 | 充分利用“88908890”热线，鼓励群众举报各类涉水违法违规行为。提高群众举报受理效率。严格落实有奖举报制度。根据相关要求，积极推行环境公益诉讼。 | 区环保局 |  | 2018.12 |
| 13 | 优化河东区信用信息公示系统，强化公示系统归集公示机制。 | 区市场监管局 |  | 2018.10 |
| 14 | 构建全民行动格局 | 将水环境保护内容纳入《2018年环境教育工作计划》，定期开展系列环保宣传活动。 | 区环保局 |  | 2018.12 |